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[bookmark: _Toc1091]第一章询比公告
[bookmark: _Toc20968][bookmark: _Toc2411][bookmark: _Toc28601]1.项目概况
[bookmark: _Toc6339]我公司于2025年9月30日中标吉林省中部城市引松供水二期工程初步设计补充（信息自动化）项目。中标合同金额4535万元，合同工期2025年9月30日至2026年9月30日。主要建设内容包括大场景数字地面模型、BIM模型、水质监测软件、河道测量、管线压力监测、机组状态监测、穿越段沉降位移监测，视频监控设备、泵站巡检机器人、云设施等相关设备安装、调试、集成。资金已落实，具备采购条件，现对数字地面大场景模型的建模技术服务进行公开询比采购。
[bookmark: _Toc22427][bookmark: _Toc24239]2.询比范围
	序号
	名称
	服务内容
	服务周期

	1
	技术服务内容及要求
	服务团队人员不少于6人，专业涵盖GIS数据处理、水利工程、场景建模，人员结构合理，并配备不少于1名高级工程师或注册测绘师作为技术负责人，其余人员均具备水利大场景建模经验，熟悉行业数据标准及GIS平台操作。服务人员熟练掌握Shapefile数据规范，可完成矢量数据生成、转换与校验，保障数据兼容ArcGIS10.2及以上版本，能够快速排查格式及版本问题；严格按照业务规范对工程要素分层管理，管线按支线名称建立线状要素，阀井按类型建立点状要素，保证拓扑合理、点位精准；严格执行标准化命名及存储规则，自主设计包含ID、名称、桩号等核心字段的属性表，规范录入数据。配合我方完成十条输水支线（四平、梨树、公主岭、辽东、伊通、双阳、九德、奢岭、农科、长春支线）管线共计230km的矢量建设，单条支线单独存储；同时将调流阀井、调压室、检修阀井等9类271座阀井按类型单独建库存储，标注名称与桩号。以行政区划为底图，实现行政区划、管道、阀井精准叠加，形成一体化工程GIS成果文件，满足后期统计分析及业务应用需求。
	30天


[bookmark: _Toc11326][bookmark: _Toc20582]3.响应人资格要求
3.1营业范围要求：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格，具有标的物合法、有效的营业执照。
3.2项目负责人要求：拟派技术服务团队的项目负责人须具备高级工程师及以上职称证书且承担过或已承接一项以上水利行业数字建模类技术服务业绩；
3.3响应人业绩要求：2023年1月1日至响应截止之日，承担过或已承接一项以上的水利行业数字建模类技术服务业绩。
3.4履约信用要求：供应商必须具有良好的社会信誉，最近一年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近一年不曾在合同中严重违约或被逐；企业未处于禁止或取消响应状态；不接受被列入吉林省智慧水利科技有限公司黑名单中的供应商；不接受被列入最高人民法院《失信被执行人名单》中的供应商。
3.5其他：不接受联合体参与响应。
3.6为了保证公开询比的严肃性，凡是中选后放弃的服务单位，不允许再参与吉林省智慧水利科技有限公司同类型的采购项目。
3.7响应人不得存在的其他情形：
（1）发生的重大产品质量问题被取消投标资格且处于处罚期（以国家行政主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（2）国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单；
（3）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人；
（4）因存在不良行为被吉林省智慧水利科技有限公司限制参与投标的；
（5）在国家、行业信用评价处罚期内；
（6）自响应文件递交之日起前1年企业或企业法定代表人有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录的。
4.询比文件的获取
凡有意参加的响应人，请自行下载询比文件，并于北京时间2026年05月25日09时前将资料（清晰可辨的加盖单位公章的PDF格式彩色扫描件和无需加盖公章且可编辑的word及excel表等电子文件）发送至指定邮箱（邮箱已设置自动回复），过期不予受理，邮件接收时间以邮箱自动回复信息为准。评审时以加盖公章的PDF版本为准。
5.响应文件递交
5.1递交指定邮箱：19580131811@163.com。
**响应人须使用163网易邮箱递交响应文件。发送前须在163邮箱设置中勾选“发送邮件后可撤回”选项。普通账号邮件发送后15天内可撤回，会员账号最长30天内可撤回（具体以网易邮箱官方规则为准）。如需对已发送邮件进行修改或补充，请务必在有效撤回期内先撤回此前发送的版本，再重新提交，确保我方仅收到并保留最终版文件。
（注：本邮箱为专用响应邮箱，实行密码分段管控，由不同部室两名人员分别掌握一半密码；绑定邮箱的电话卡由其他部门单独封存上锁，确保邮箱无法提前开启，仅可在开标或评审时启用。）
评审开始后，除评审小组要求补正的内容外，采购人不主动接受响应人提交的任何补充资料。
5.2邮件标题规则：标段编号+响应人单位名称。
6.发布公告的媒介
本次询比公告在《吉林省水务集团有限公司官网》（http://www.jlsw.cc/）发布。
7.联系方式
采购人：吉林省智慧水利科技有限公司
地址：吉林省长春市南关区人民大街10606号东北亚金融中心6号楼
联系人：王俊龙
联系电话：0431-81912082
邮箱：19580131811@163.com
监督人：吉林省智慧水利科技有限公司纪检监察部（审计风控部）张晏东
联系电话：13944105337（办公电话）
2026年05月21日
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第2章 [bookmark: _Toc26371][bookmark: _Toc5105]响应人须知
[bookmark: _Toc1610][bookmark: _Toc29662][bookmark: _Toc21105]响应人须知表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	采购人
	名称：吉林省智慧水利科技有限公司
地址：吉林省长春市南关区人民大街10606号东北亚金融中心6号楼
联系人：王俊龙
电话：0431-81912082

	1.1.4
	项目名称
	吉林省中部城市引松供水二期工程初步设计补充（信息自动化系统）数字地面大场景模型技术服务询比采购

	1.2.1
	资金来源及比例
	企业自筹，比例为100%。

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	采购内容
	数字地面大场景模型技术服务

	1.3.2
	服务期限
	自合同签订之日起至2026年09月30日。

	1.3.3
	项目地点
	采购人指定地点。

	1.3.4
	质量标准
	符合国家相关规范标准并满足采购人的相关要求（详见第五章发包人要求）。

	1.4.1
	响应人资格条件、能力、信誉
	1.营业范围要求：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格，具有标的物合法、有效的营业执照；
2项目负责人要求：拟派技术服务团队的项目负责人须具备高级工程师及以上职称证书且承担过或已承接一项以上水利行业数字建模类业绩
3响应人业绩要求：2023年1月1日至响应截止之日，承担过或已承接一项以上的水利行业数字建模类业绩。
4.履约信用要求：供应商必须具有良好的社会信誉，最近一年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近一年不曾在合同中严重违约或被逐；企业未处于禁止或取消投标状态；不接受被列入吉林省智慧水利科技有限公司黑名单中的供应商；不接受被列入最高人民法院《失信被执行人名单》中的供应商。
5.其他：不接受联合体参与响应。
6.为了保证采购的严肃性，凡是中选后放弃的服务单位，不允许再参与吉林省智慧水利科技有限公司同类型的采购项目。
7.响应人不得存在的其他情形：
（1）发生的重大产品质量问题被取消响应资格且处于处罚期（以国家行政主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（2）国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单；
（3）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人；
（4）因存在不良行为被吉林省智慧水利科技有限公司限制参与响应的；
（5）在国家、行业信用评价处罚期内；
（6）自响应文件递交之日起前1年企业或企业法定代表人有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录的。

	1.4.2
	是否接受联合体
	不接受
接受，应满足下列要求：

	1.4.3
	响应人不得在同一标段存在的情形
	1.与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；
2.与本询比项目的其他响应人为同一个单位负责人；
3.与本询比项目的其他响应人存在控股、管理关系；
4.被依法暂停或者取消响应资格；
5.被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
6.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
7.在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）
8.被市场监督部门在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
9.被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
10.在近三年内响应人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；
11.法律法规或响应人须知表规定的其他情形。

	1.11.4
	偏差
	不允许
允许，偏差范围：/
最高项数：/

	3.2.4
	最高限价
	□无
☑有，综合最高响应限价人民币：280000.00元。

	3.2.5
	报价的其他要求
	本项目只允许有唯一报价，且不超过最高响应限价。
采用固定价：交付综合单价=固定综合单价。

	3.3.1
	响应有效期
	自询比文件截止之日起90天。

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	近3年（2023年～至今）

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求
	近3年（2023年～至今）

	3.7.3
	响应文件份数及其他要求
	纸质版：/；
电子版：邮件一份（带鲜章的PDF扫描件和可编辑的Word版）。

	3.7.3
	响应文件签字或盖章要求
	响应文件应使用打印、复印或不能擦去的墨水书写，文字要清晰，语言要明确，并按询比文件的要求封面加盖单位公章和由法定代表人（或委托代理人）签名。
响应文件应尽量避免涂改和插字，若为了改正错误必须这样做时，除了按采购人书面指示进行修改的以外，均应由法定代表人（或委托代理人）在修改处盖章或签名确认。
响应文件法人授权委托书的盖章和签字（盖章不能代替签字）等都要求是真迹。

	4.2.1
	响应截止时间
	2026年05月25日09时00分

	4.2.2
	递交响应文件邮箱
	19580131811@163.com

	5.1
	评审时间
	2026年05月25日09时00分

	5.2
	评审程序
	评审顺序：
1.宣布评审纪律；
2.响应文件接收邮箱实行双人双密码管理，待评审时间到达后，由两位采购人共同开启。
3.由评审小组对响应文件进行评审；
4.评审结束。

	6.1.1
	评审小组的组建
	评审小组会构成：3人

	6.3.2
	评审小组推荐中选候选人的人数
	推荐综合得分从高到低顺序排名第一的响应人为中标候选人。

	7.1
	结果公示媒介及期限
	公示媒介：《吉林省水务集团有限公司官网》（http://www.jlsw.cc/）
公示期限：1日

	10
	需要补充的其他内容
	/

	10.1
	采购人拒收响应文件的情形
	响应文件逾期发送的或者未发送指定邮箱的。




第3章 [bookmark: _Toc21432][bookmark: _Toc13617][bookmark: _Toc26509]公开询比评审办法
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评审方法
	中选候选人排序方法
	1.本项目独立开展评审，评审流程、得分计算、中选候选人推荐相互独立，互不影响；
2.评审采用综合评分法，先进行形式评审、资格评审，评审合格的响应文件方可进入综合评分环节；
3.综合得分计算方式：评审小组成员对合格响应文件独立赋分的算术平均值，为该响应人的最终综合得分；
4.中选候选人推荐规则：推荐综合得分从高到低顺序排名第一的响应人为中标候选人。

	2.1.1
	形式评审标准
	申请人名称
	与营业执照登记名称、响应文件公章名称完全一致，无名称不一致情形。

	
	
	响应文件资料签字盖章
	由法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授询比文件格式”的规定。

	
	
	询比文件格式
	符合第五章“响应文件格式”的规定。

	
	
	备选响应方案
	不得提交备选响应方案。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价。

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照或事业单位组织机构代码证
	须提供市场监督管理部门核发的、有效期内的营业执照扫描件；营业执照经营范围须覆盖所申请品类的生产制造或经营许可范围，登记名称与申请单位公章名称完全一致，未处于吊销、注销、经营异常状态。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托
	1.法定代表人本人办理申请的，须提供法定代表人身份证明书及法定代表人身份证正反面扫描件；
2.委派授权委托人办理申请的，须提供法定代表人身份证明书、法定代表人签字盖章的《授权委托书》、被授权人身份证正反面扫描件；授权委托书须明确委托权限、委托期限。

	
	
	信誉要求
	1.提供近1个月内的信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）查询截图，须完整显示：未被人民法院列入失信被执行人名单，无重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录；2.提供近1个月内的国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/）查询截图，须完整显示：未被列入严重违法失信名单（黑名单）、无影响本项目履约的行政处罚记录；
3.提供近1个月内的中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）查询截图，须完整显示：无重大违法违规记录；
4.提供申请单位盖章、法定代表人签字的书面承诺函，承诺：①未被吉林省水务集团有限公司及所属分子公司列入黑名单或限制交易名单；②自2023年至今，本单位及所投产品不存在因质量原因被政府质监站通报、正在整改的情形；③近3年内无与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁败诉记录；④不存在履行合同中严重违约或被逐、财产被接管或冻结、企业处于禁止或取消响应状态的情形⑤无串通响应、围标串标、商业贿赂等破坏招响应秩序的记录，无因非法经营、产品质量违法被追究刑事责任的记录。

	
	
	其他要求
	符合第二章“响应人须知”的规定。




	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
（总分100分）
	技术部分： 25 分
商务部分： 25分
报价得分： 50 分

	2.2.2
	评标基准价
计算方法
	通过初步评审合格的有效响应报价大于5 家时,去掉一个最高和一个最低响应报价，其余响应报价的算术平均值的90%作为评标基准价；通过初步评审合格的有效响应报价小于等于 5 家时,取响应报价的算术平均值的90%作为评标基准价。

	2.2.3
	响应报价
的偏差率
计算公式
	偏差率=100%*（响应人报价-评标基准价）/评标基准价

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4（1）
	技术部分评分标准
（25分）
	针对本项目的
理解阐述
（5分）
	有技术服务说明，技术服务说明详细，技术服务说明有针对性地满足本项 目的实际特点，优秀得4～5 分，一般得 3～4 分，差得1～2分。没有不得分。

	
	
	技术服务方案
（5分）
	有技术服务方案，且方案合理可行、针对性强，经济、安全，视其合理可行及针对性、经济安全性优秀得4～5分，一般得 3～4分，差得1～2分。没有不得分。

	
	
	针对本项目的
保证措施
（6分）
	质量保证措施有效得2 分，基本有效得1 分，无效得0 分；
进度计划保证措施有效得2 分，基本有效得1分，无效得0 分；后期服务措施有效得2 分，基本有效得1 分，无效得0 分。

	
	
	工作重点
难点分析
（3分）
	有重难点分析、理解全面、分析合理、措施得当、方法可行。优秀得3分，良好得2分，差得1分；没有不得分。

	
	
	机构设置和
岗位职责
（3分）
	有机构设置和岗位职责，机构设置合理、岗位职责明确。优秀得 3分，良好得2 分，差得 1分；没有不得分。

	
	
	服务承诺
（3分）
	1. 响应人承诺按招标文件规定的工期、内容完成工作的，得2 分；
2.承诺对方案进行调整并直至甲方满意，得 1分。没有不得分。

	2.2.4（2）
	商务部分评分标准
（25分）
	业绩情况
（15 分）
	2023年1月 1日至响应截止之日:
1.承担过水利行业地理空间数据采集处理类咨询服务相关业绩，每提供1项得3分，最高得15分。
2.业绩证明材料：需提供中标通知书（如有）、合同原件扫描件（需含业绩内容等关键页）或项目法人证明等可证明上述业绩要求的相关材料，业绩日期以合同签订日期为准。仅为框架协议的合同视为无效业绩，不得分。

	
	
	项目负责人
（6 分）
	1.具备高级工程师职称且为测绘相关专业的，得2分，具备正高级工程师职称，得3分；具备注册测绘师执业证书，得3分，满分共6分。
2.证明材料：（1）职称证、注册证扫描件加盖公章；(2)社保单位盖章确认最近连续6个月的缴纳社保证明复印件加盖单位公章。

	
	
	技术服务团队
（4分）
	1.除服务团队的项目负责人外，项目机构专业人员配置齐全，最少配备6人以上术服务团队，人员配置齐全得2分；
2.团队中配置高级工程师以上职称技术人员或具备注册测绘师执业证书的，每人得0.5分，最高得2分。
3.证明材料:(1)人员配备专业以响应人提供的人员列表为准；(2)专业证明材料提供以下任意一项：职称证扫描件或毕业证扫描件或相关任职资格证书扫描件；(3)社保单位盖章确认最近连续6个月缴纳社保证明复印件加盖单位公章。

	2.2.4（3）
	响应报价评分标准（以含税总报价为评分基数）(50分)
	偏差率
	偏差率=100% ×（响应人报价-评标基准价）/评标基准价
偏差率保留2位小数

	
	
	响应报价得分
（50分）
	响应报价计算公式：
（1）如果响应人的响应报价＝评标基准价，则响应报价得分＝A
（2）如果响应人的响应报价＞评标基准价，则响应报价得分＝A-偏差率×100 ×B1
（3）如果响应人的响应报价＜评标基准价 ，则响应报价得分＝A+偏差率×100 ×B2
其中A 是响应报价所占的权重分值（50 分），B1是响应报价每高于评标基准价一个百分点的扣分值（1 分）、 B2 是响应报价每低于评标基准价一个百分点的扣分值（0.5 分）。
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（编号：）


吉林省智慧水利科技有限公司





技术服务合同







年   月   日



甲方（采购人）：吉林省智慧水利科技有限公司
纳税人识别号：91220104MA178WW85J
开户行：中国银行股份有限公司长春建设街支行
账号：163663175436
地址：吉林省长春市朝阳区宽平大路1346号
电话：0431-85932318
传  真：      /                            
邮  箱：      /                            

乙方（供货人）：        /                  
纳税人识别号：      /                      
开户行：       /                           
账  号：             /                     
地  址：        /                          
电  话：                                   
[bookmark: OLE_LINK1]传  真：      /                            
邮  箱：      /                            
甲方委托乙方就对吉林省中部城市引松供水二期工程初步设计补充（信息自动化）项目进行二期和应急支线数字地面大场景模型建模的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
（1） 甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：
（1） 技术服务的目标：需配合甲方完成输水支线和各类阀井的矢量模型建设，覆盖范围统一为10条输水支线工程，具体包括：四平支线、梨树支线、公主岭支线、辽东支线、伊通支线、双阳支线、九德支线、奢岭支线、农科支线、长春支线。输水支线矢量文件建设要求以每条支线为一个单元分别处理，单独存储。各类阀井按照功能划分为9类，具体包括：调流阀井、调压室、检修阀井、空气阀井、联通阀井、流量计井、泄水阀井、排水阀井和综合阀井，阀井按种类分别设立矢量文件，单独存储，标注名称、对应桩号。以行政区划为底图，需实现三者的精准叠加，形成“行政区划+管道+阀井位置”一体化工程文件。
（2） 技术服务的内容：详见询比文件。
（3） 技术服务的方式：乙方按响应文件标准派出相关技术人员针对此项目进行技术服务，并提交相关成果。
（2） 乙方应按下列要求完成技术服务工作：
（1） 技术服务地点：吉林省长春市；
（2） 技术服务期限：  年  月  日至  年  月  日；
（3） 技术服务进度：  年  月  日前提交成果；
（4） 技术服务质量期限要求：自合同验收之日起一年。
（3） 为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：
（1） 提供技术资料：
a.  吉林省中部城市引松供水二期工程直系支线相关竣工图纸。
（2） 提供工作条件：
a.  将对乙方进行必要的现场勘察提供人员协助，乙方人员食宿、交通费由乙方负责。
（3） 其他：无。
（4） 甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：自合同签订之日起至合同验收结束。
（4） 甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：
（1） 技术服务费总额为：合同金额：元，大写:元整；不含税金额：元，大写：整，增值税：元，税率%。
（2） 技术服务费由甲方分期支付乙方。
具体支付方式和时间如下：
乙方配合甲方完成数字地面大场景模型成果后，开具增值税专用发票给甲方，经甲方审核通过后，于20个工作日内支付总款项的50%，即人民币     元整（¥）；
乙方提交数字地面大场景模型成果在甲方平台运行满三个月后，经甲方验收合格后，乙方开具增值税专用发票给甲方，经甲方审核通过后，于20个工作日内支付总款项的47%，即人民币       元整（¥.00）；
自甲方验收合格满一年期，乙方提交成果运行无质量问题，乙方开具增值税专用发票给甲方，经甲方审核通过后，于20个工作日内支付总款项的3%，即人民币    元整（¥）。
乙方应对上述收款信息的准确性负责，收款信息变动前须提前5个工作日书面通知甲方，否则甲方不对乙方未能收到或迟延收到任何款项而承担责任。
（5） 乙方因履行本合同应遵守的保密义务如下：
乙方：
（1） 保密内容（包括技术信息和经营信息）：项目涉及所有甲方材料文件。
（2） 涉密人员范围：乙方全部因履行本合同可以获取甲方信息的人员。
（3） 保密期限：自工作人员获取项目信息至该信息可以通过公共渠道查询为止。
（4） 泄密责任：向甲方支付合同价款30%违约金，违约金不足以弥补损失的还应弥补损失。
（6） 双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：
（1） 乙方完成技术服务工作的形式：本项目成果1份，并以U盘存储形式提供电子版通用格式的源文件。
（2） 技术服务工作成果的验收标准：【经甲方验收合格】
（3） 技术服务工作成果的验收方法：提交成果可在甲方指定平台正常运行超过72小时，并无明显技术缺陷。
（4） 验收的时间和地点：   年   月   日，吉林省长春市。
（7） 双方确定：
（1） 在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归甲方所有。
（2） 在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归甲方所有。
（8） 双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：
（1） 甲方的违约责任
a.  甲方未按照合同约定提供必要的数据和资料，或者迟延提供合同约定的数据和资料，或者所提供的数据、资料有严重缺陷，影响工作进度和质量的，乙方有权相应顺延技术服务成果交付时间；
（2） 乙方的违约责任
a.  乙方未按期提交服务成果，应当减收或者免收报酬，且每逾期一日，按合同总金额的万分之一计付违约金；如乙方逾期30日仍未提交服务成果，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总金额   %的违约金；
b.  乙方所提交的服务成果不符合合同约定，或未通过验收的，甲方可拒付报酬，并有权要求乙方按合同总额20%支付违约金；
c.  乙方在接到甲方提交的技术资料和数据之日起10日内，不开展服务工作的，甲方有权解除合同，乙方应当返还已收的报酬，并有权要求乙方按合同总额10%支付违约金。
d.  未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利义务全部或部分转让给第三人，否则甲方有权单方解除本合同，乙方应向甲方支付合同总额30%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应另行赔偿。
e.  甲方因实现本合同项下债权而发生的所有费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费或保全保险费等为保全支出的相关费用、申请执行费、律师代理费，办案费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费等，均由乙方承担，甲方有权向乙方追偿。
（9） 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定   为甲方项目联系人，乙方指定为乙方项目联系人。
（10） 双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能，可以解除本合同：
（1） 发生不可抗力；
（2） 乙方以明示或行为的方式表明不能完成技术服务工作的；
（3） 乙方应具备的相关资质不实；
（4） 乙方未经甲方书面同意将本合同约定工作的全部或部分交由第三人完成的；
（5） 甲方出现经营决策变化不再需要乙方提供此项服务的。
（11） 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第（2）种方式处理：
（1） 提交长春仲裁委员会仲裁；
（2） 依法向甲方所在地人民法院起诉。
（12） 双方约定本合同其他相关事项为：合同各方为履行本合同而相互发出的函件、通知等文件，除可即时由对方授权代表或联系人签收外，可以以EMS（其他快递）或电子邮件方式向各方于本合同确定的收件地址发出。以EMS（其他快递）方式发出的，自文件寄出之日起3日内未签收的，则第3日期满即视为送达，各方确认本合同约定的地址可作为司法送达地址（即作为仲裁或法院法律文书送达地址）；以电子邮件方式发出的，以发送方“邮件系统发送成功载明的时间”为送达时间。
（13） 本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，各份具有同等法律效力。
（14） 本合同经双方法定代表人/委托代理人签字或盖章并加盖公章后生效。


甲方（盖章）：
法定代表人/委托代理人：（签名）



乙方（盖章）：
法定代表人/委托代理人：（签名）

签署时间：   年  月  日


第5章 [bookmark: _Toc27796]技术规格书
一、核心完成任务
需完成输水支线和各类阀井的矢量模型建设，覆盖范围统一为10条输水支线工程，具体包括：四平支线、梨树支线、公主岭支线、辽东支线、伊通支线、双阳支线、九德支线、奢岭支线、农科支线、长春支线。输水支线矢量文件建设要求以每条支线为一个单元分别处理，单独存储。各类阀井按照功能划分为9类，具体包括：调流阀井、调压室、检修阀井、空气阀井、联通阀井、流量计井、泄水阀井、排水阀井和综合阀井，阀井按种类分别设立矢量文件，单独存储，标注名称、对应桩号。以行政区划为底图，需实现三者的精准叠加，形成“行政区划+管道+阀井位置”一体化工程文件。
二、核心技术标准
1. 数据格式与版本
所有矢量数据须采用 Esri Shapefile(.shp)格式，确保可被 ArcGIS 10.2 及以上版本正常打开、编辑与属性查询。
2. 数据分层与命名
管道数据层：命名为各支线名称，要素类型为 线（Polyline）。
井位数据层：命名为各类井名称，要素类型为 点（Point）。
3.数据格式与存储
采用.shp格式，文件命名规范为“支线名称/阀井类型名称.shp”，阀井属性表至少包含ID、名称、桩号字段。

第6章 [bookmark: _Toc13105]询比文件格式



	（项目名称）



响应文件

项目编号：




响应人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）

	年	月	日

[bookmark: _Toc11021][bookmark: _Toc28432][bookmark: _Toc32049][bookmark: _Toc3145][bookmark: _Toc2496]目录

一、响应函
二、法定代表人身份证明
三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
四、资格审查资料
五、相关业绩
六、技术方案
七、报价

（1） 
1、 [bookmark: _Toc24917][bookmark: _Toc2547][bookmark: _Toc5494][bookmark: _Toc2320]响应函
	（响应人名称）
我方已仔细研究了	（标段项目名称）询比文件的全部内容，愿意参与本项目响应，并按合同约定履行义务，质量标准达到。
我方的响应文件包括下列内容：
一、响应函
二、法定代表人身份证明
三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
四、资格审查资料
五、相关业绩
六、技术方案
七、报价
响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以响应函为准。
我方承诺，我方响应询比文件的全部要求。
我方承诺在询比文件规定的询比有效期内不撤销询比文件。
如我方中选，我方承诺：
（1）在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“响应人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
	（其他补充说明）
响应人：	（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：	（签字）
地址：	
电话：	
传真：	
邮政编码：	
	年	月	日

[bookmark: _Toc24918][bookmark: _Toc27426][bookmark: _Toc28754][bookmark: _Toc25646]二、法定代表人身份证明

响应人名称：	
姓名：	性别：	年龄：	职务：	
系	（响应人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证正反面复印件。
注：本身份证明需由响应人加盖单位公章。







响应人：	（单位公章）
	年	月	日

[bookmark: _Toc18880][bookmark: _Toc31048][bookmark: _Toc28419][bookmark: _Toc24979]三、授权委托书

本人	（姓名）系	（响应人名称）的法定代表人，现委托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改	（标段项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：	。
代理人无转委托权。


附：法定代表人身份证正反面复印件；委托代理人须为本单位正式在岗职工，须提供身份证正反面复印件及近三个月社会保险缴纳证明，非本单位职工不得担任委托代理人。

注：本授权委托书需由响应人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。
响应人：	（单位公章）
法定代表人：	（签字）
身份证号码：	
委托代理人：	（签字）
身份证号码：	

	年	月	日


[bookmark: _Toc30490][bookmark: _Toc18060][bookmark: _Toc29305][bookmark: _Toc12953]四、资格审查资料
[bookmark: _Toc31982][bookmark: _Toc14553]（一）基本情况表
	响应人名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	响应人须知要求响应人需具有的各类资质证书
	
类型：	等级：	证书号：

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	近三年营业额
	

	响应人关联企业情况（包括但不限于与响应人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	备注
	


注：1.响应人应在本表后附相关证明材料（清晰的复印件加盖响应人公章）
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[bookmark: _Toc13330][bookmark: _Toc24877]（二）信用情况
注：（1）提供近1个月内的信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）查询截图，须完整显示：未被人民法院列入失信被执行人名单，无重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录；（2）提供近1个月内的国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/）查询截图，须完整显示：未被列入严重违法失信名单（黑名单）、无影响本项目履约的行政处罚记录；（3）提供近1个月内的中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）查询截图，须完整显示：无重大违法违规记录；（4）提供申请单位盖章、法定代表人签字的书面承诺函，承诺：①未被吉林省水务集团有限公司及所属分子公司列入黑名单或限制交易名单；②自2023年至今，本单位及所投产品不存在因质量原因被政府质监站通报、正在整改的情形；③近3年内无与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁败诉记录；④不存在履行合同中严重违约或被逐、财产被接管或冻结、企业处于禁止或取消响应状态的情形；⑤无串通响应、围标串标、商业贿赂等破坏招响应秩序的记录，无因非法经营、产品质量违法被追究刑事责任的记录。
[bookmark: _Toc26596][bookmark: _Toc17305][bookmark: _Toc3000][bookmark: _Toc15495]五、针对本项目的理解阐述


六、技术服务方案


七、针对本项目的保证措施


八、工作重点难点分析


九、机构设置和岗位职责


十、服务承诺


十一、相关业绩
业绩汇总表
	序号
	客户单位名称
	工程名称
（项目名称）
	合同价格
（万元）
	合同签订
时间
	客户联系人
及电话

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc7995][bookmark: _Toc22637]十二、项目负责人


十三、技术服务团队




[bookmark: _Toc2087][bookmark: _Toc238797677][bookmark: _Toc238552315]十四、报价
	[bookmark: _Toc1374205][bookmark: _Toc238797678][bookmark: _Toc6414555][bookmark: _Toc238552316][bookmark: _Toc394582782][bookmark: _Toc6414554]序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	不含税综合单价
（元/套）
	税率
（%）
	含税综合单价
（元/套）
	含税总价（元）
	交付地点
	备注

	1
	输水支线矢量建设服务
	
	项
	1
	
	
	
	
	/
	

	2
	各类阀井矢量模型建设服务
	
	项
	1
	
	
	
	
	/
	

	3
	一体化工程文件编制服务
	
	项
	1
	
	
	
	
	/
	

	合计（元）
	
	/
	


总报价（人民币大写）：　****　元整
响应人名称(加盖公章)：法定代表人或被授权代理人签字：                            日期：  年   月   日
